# Trae CN多Agent协作约束规范

AI摄影文旅文创项目·施工协作规则（VibeCoding多Agent开发）

文档版本：V1.0

编制日期：2026年9月15日

开发工具：Trae CN（主力）

适用项目：AI摄影文旅文创（“校长杯”AI+交叉融合实践赛道）

编制单位：项目团队

目  录

（请在Word中右键更新目录以显示）

# 1  总则

## 1.1  规范目的

本规范约束所有参与AI摄影文旅文创项目施工的智能体（Agent）与人员，统一协作规则，保证开发质量、协作效率与信息安全。项目采用VibeCoding模式，由多个Agent在Trae CN中协同开发，若无统一约束，容易出现越界修改、重复冲突、质量失控等问题。本规范就是解决这些问题的共同契约。

## 1.2  适用范围

本规范适用于：项目负责人、Trae CN中参与本项目的全部智能体（含内置智能体与自定义智能体）、以及通过其他工具（Trae Work Code模式、豆包等）参与代码与文档工作的任何角色。所有Agent在领取任务前必须阅读本规范，并在任务执行中遵守。

## 1.3  基本原则

原则一：工单驱动。所有开发工作以《项目具体实施步骤说明书》中的施工工单（编号S0-01至S9-03）为唯一任务来源，一个工单只做一件事，禁止超范围发挥。

原则二：先串行后并行。基础阶段（S0至S3）串行推进，保证每个模块质量稳定；模块独立阶段（S4至S6）在明确边界后可并行，共用文件的操作必须串行。

原则三：验证闭环。每个工单必须完成构建、功能、视觉、回归四级验证后才算完成，未验证不得提交、不得进入下一工单。

原则四：人工把关。Agent负责探索、实现与验证，项目负责人负责方案确认、验收签字与冲突裁决。关键架构决策与最终验收由人决定。

# 2  工具与智能体约定

## 2.1  开发工具约定

Trae CN为本项目主力开发工具，负责全部代码编写、多Agent协同与版本管理。Trae Work（Code模式）仅用于查阅历史项目代码与备份恢复，不作为开发主力。若两处代码需要同步，由项目负责人统一执行迁移，任何Agent不得擅自复制或覆盖项目文件。

## 2.2  模型分工约定

Trae CN内可选择不同模型执行任务，按任务类型分工，避免混用。

表2-1  模型分工约定

| 任务类型 | 推荐模型 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 日常开发、功能实现、重构 | Seed-Code系列 | 成本低、速度快，适合高频迭代 |
| 技术文档、注释、规范撰写 | GLM系列 | 中文表达能力强，适合文档类输出 |
| 疑难bug排查、复杂逻辑攻坚 | DeepSeek系列 | 推理能力强，适合定位深层问题 |

若工单中已指定模型，按工单执行；未指定时按上表默认分工。Agent不得因模型选择问题拖延任务，遇到瓶颈及时上报负责人更换模型。

## 2.3  智能体团队构成

项目智能体团队参照Trae CN内置智能体配置，结合项目需要建立。

表2-2  智能体团队构成

| 角色 | 来源 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术项目经理 | 内置 | 拆分工单、协调进度、汇总风险，向负责人汇报 |
| 资深架构师 | 内置 | 技术方案设计、模块接口定义、架构审查 |
| 资深全栈开发工程师 | 内置 | 按工单实现前端功能，是主要编码执行者 |
| 资深测试工程师 | 内置 | 编写与执行测试、输出验证报告 |
| UI设计总监 | 内置 | 页面视觉设计、风格统一把关 |
| 技术文档工程师 | 内置 | 技术文档、开发日志、参赛材料撰写 |
| 网络安全工程师 | 内置 | 安全审查、密钥与敏感信息防护 |
| DevOps运维专家 | 内置 | 构建、部署、环境问题处理 |

# 3  角色职责与边界

## 3.1  角色职责总表

表3-1  角色职责明细

| 角色 | 职责 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 技术项目经理 | 把工单拆分为可执行任务，分发给对应Agent，跟踪进度，上报风险 | 任务分配表、进度报告 |
| 资深架构师 | 设计模块结构与接口，审查技术方案，保证模块可拼接 | 架构文档、接口定义 |
| 资深全栈开发 | 按工单实现代码，保持代码风格统一，自测通过后提交 | 代码改动、自测记录 |
| 资深测试工程师 | 编写Playwright测试，执行四级验证，输出验证报告 | 测试用例、验证报告 |
| UI设计总监 | 设计新页面视觉，检查风格一致性，输出设计规范 | 设计稿、样式规范 |
| 技术文档工程师 | 撰写与维护技术文档、开发日志、参赛材料 | 文档、日志 |
| 网络安全工程师 | 审查API密钥、数据存储、权限处理的安全性 | 安全审查报告 |
| DevOps运维专家 | 处理依赖安装、构建报错、部署上线问题 | 环境报告、部署记录 |

## 3.2  三角色协作模式

在具体工单执行中，采用Scout、Builder、Verifier三角色分工，避免“既当裁判又当运动员”：

Scout（探索者）：只读代码与文档，输出相关文件清单与上下文摘要，不修改任何文件。

Builder（实施者）：只做实现，按工单约束做最小改动，完成后自报改动清单。

Verifier（验证者）：只做审查，运行构建与测试，输出验证报告，不修改代码。

三角色可对应不同智能体，也可由同一智能体在不同工单中轮换担任，但同一工单内角色不得兼任。

## 3.3  职责边界与禁止事项

所有Agent必须遵守以下边界：

一是只动自己工单指定的文件。未在工单中列出的文件一律不得修改、删除或移动。

二是禁止擅自扩展范围。发现额外问题时记录并上报，不自行顺手修改。

三是禁止更改项目既有视觉风格。新页面须延续现有梦幻粉紫蓝配色、毛玻璃质感与暗色主题。

四是禁止引入未在工单中要求的依赖。确需新增时先上报负责人批准。

五是禁止直接操作生产部署环境。部署动作由DevOps与负责人执行。

# 4  协作流程约束

## 4.1  工单驱动制

任务来源统一为《项目具体实施步骤说明书》中的工单，编号格式为“阶段-序号”，如S2-01。每个工单包含：任务描述、交付物、依赖、验收标准。Agent领取工单后，按“用户-场景-问题-解决方案”四要素理解需求，有歧义先向负责人确认，不得自行假设。

## 4.2  五步工作流

每个工单按五步执行：探索（只读建立上下文）→规划（给出实现方案，负责人确认）→执行（小步实现）→验证（运行构建与测试）→提交（Git提交并记录）。规划环节不得省略，方案未经确认不得动手编码。

## 4.3  交接与上下文传递规范

Agent向下一环节交接时，输出必须包含四部分：改动文件清单、每处改动原因、验证结果、遗留问题。缺少任一部分视为交接不合格，接收方有权退回。

## 4.4  串行与并行约束

S0至S3阶段串行执行，前一工单验收通过后才开始后一工单。S4至S6阶段模块独立后可并行，但以下操作必须串行：修改共用文件（router.js、publish.js、index.html、package.json）、运行Git提交、执行部署。并行工单若发生文件冲突，由技术项目经理协调，后完成方负责合并。

# 5  代码与工程约束

## 5.1  代码风格

项目为Vite加原生JavaScript（ES Modules）工程，无前端框架。所有代码遵守：模块用ES Module（import/export）写法；变量与函数命名语义化；关键算法必须写注释；构图规则与评分等算法用纯函数实现，便于测试；不得使用全局变量污染现有模块（挂window需谨慎并注释原因）。

## 5.2  依赖管理

现有依赖（gsap、three、@sentry等）保持不变。新增依赖仅限工单明确列出的：tailwindcss、postcss、autoprefixer、@tensorflow/tfjs、@mediapipe/pose、@mediapipe/hands。其他任何依赖必须经负责人批准。Tailwind接入必须关闭preflight（corePlugins: {preflight: false}），防止重置样式破坏现有页面。

## 5.3  UI与视觉约束

保持Dreamcore视觉体系：粉紫蓝主色调、毛玻璃质感、暗色主题、3D粒子背景。新页面（摄影工坊、修图工作台）沿用现有组件风格（玻璃卡片、圆角、发光效果）。新模块样式与旧模块共存，不推倒重设计。所有新样式优先复用现有CSS变量，不重复定义颜色值。

## 5.4  目录边界

新增代码只能进入以下目录：js/camera、js/composition、js/photo-edit（本次施工新增）；改造代码只能修改工单指定的既有文件（如js/router.js、js/publish.js、js/ai-assistant.js、data/artworks.js）。gesture-pixel目录为参考来源，任何Agent不得修改其中内容。

## 5.5  Git纪律

每个工单一个提交，提交信息格式为“工单号+功能摘要”，例如“S2-01 实现CameraManager相机管理类”。禁止把未经验证的代码直接提交到main分支；开发在feature分支进行，每阶段完成打tag（如v0.1-m1）。Agent提交前必须自查：无调试代码残留、无未使用变量、无敏感信息。

# 6  安全与合规约束

## 6.1  API密钥与敏感信息

项目中已有的MiMo API密钥等敏感信息不得外传、不得在文档与聊天中重复展示。新增代码禁止硬编码任何新密钥；如需配置项，统一放入独立配置常量区并在文档中标注“部署时替换”。安全审查由网络安全工程师执行，发现密钥泄露立即报告负责人并回滚。

## 6.2  用户数据与隐私

用户数据存储于IndexedDB本地数据库，Agent不得添加将用户数据外传的代码。相机权限请求必须友好提示，用户拒绝时必须提供上传图片替代入口，不得强制。离开摄影工坊页面必须释放相机资源（停止所有媒体轨道），防止摄像头常亮与资源泄漏。

## 6.3  内容合规

作品与AI生成内容必须符合大赛与平台合规要求，不生成或传播违规内容。AI生成的摄影建议、标签、文案应客观正面，不做虚假宣传。涉及文旅地标与文化的描述必须准确，不得编造史实与数据。

# 7  验收与质量约束

## 7.1  四级验证

每个工单交付后执行四级验证：构建验证（npm run build无错误）、功能验证（浏览器实际操作关键路径）、视觉验证（截图检查样式与布局）、回归验证（原有浏览、发布、点赞、收藏、评论、搜索等功能无回归）。验证结果记录在工单验收单中。

## 7.2  人工审查要点

项目负责人对AI生成代码必须人工审查以下关键点：数据正确性（评分、标签结果是否符合常识）；业务规则（发布流程是否完整）；权限与敏感信息（相机权限提示是否友好、是否泄露密钥）；资源泄漏（相机流、定时器、事件监听是否释放）；可回滚性（Git提交是否可回退）。审查不通过立即退回修改。

## 7.3  验收签字制

验收必须可复现：验收人实际操作或运行命令后确认，不允许口头通过。工单验收未通过，不得进入下一工单；连续两次验收不通过的工单，由技术项目经理组织复盘定位原因。

# 8  错误处理与冲突解决

## 8.1  报错处理规范

Agent遇到报错时：先贴完整报错日志（含堆栈）再讨论，禁止只贴结论；先定位原因再修复，禁止叠加未经验证的改动；同一错误连续两次修复失败，立即上报负责人，更换排查思路，不得反复尝试同一方案。

## 8.2  验证失败流程

验证失败时按流程处理：Verifier定位失败原因并输出证据→Builder按证据修复→重新执行全部验证→通过后重新提交。修复过程中不得跳过任何验证层级，尤其回归验证必须重跑。

## 8.3  Agent意见冲突解决

Agent之间对技术方案意见不一致时，按以下优先级裁决：用户明确要求优先于负责人裁决，负责人裁决优先于本规范默认约定。具体流程：双方各自提交方案与依据→技术项目经理组织评审→必要时负责人裁决。任何Agent不得擅自按自己的方案绕过评审执行。

## 8.4  违规处理

违反本规范的Agent任务处理流程：首次违规给予警告并要求整改；二次违规暂停该Agent当前任务并复盘；违规导致代码回滚或数据丢失的，取消该Agent后续任务资格，由负责人重新分配。违规记录写入开发日志。

# 9  执行与监督

## 9.1  项目负责人职责

项目负责人负责：按顺序分发工单；确认各工单实现方案；执行人工审查与验收签字；裁决Agent意见冲突；维护本规范版本。负责人不在线时，技术项目经理代行日常协调，重大决策留待负责人确认。

## 9.2  开发日志与进度记录

每个工单完成后，技术文档工程师在docs/开发日志中记录：工单编号、执行Agent、改动文件、验证结果、遗留问题。每周五更新进度表，标记已完成、进行中、阻塞工单。日志是本项目“从0到1学生主导”的证据，也是参赛材料的组成部分。

## 9.3  规范更新机制

本规范变更需项目负责人确认并更新版本号，变更内容在规范末页记录。Agent对规范有改进建议可随时提交技术项目经理，评审后决定是否采纳。规范与施工说明书冲突时，以用户最新指令为准。

# 附录A  通用Prompt模板

以下模板为所有施工Agent的统一任务输入格式，与《项目具体实施步骤说明书》第5章一致。

# 角色

你是一名<Builder/Scout/Verifier>工程师，负责<本工单目标>。

# 上下文

项目根目录：<项目路径>；技术栈：Vite 5 + 原生JS（ES Modules）+ IndexedDB。

相关文件：<列出需读取或修改的文件路径>

# 任务

<用“用户-场景-问题-解决方案”四要素描述需求，一次只做一件事>

# 输入

<输入数据格式、接口、可参考的实现>

# 输出

<交付物：文件路径、代码结构、接口签名>

# 禁止事项

<不得修改未列出的文件；不得改变现有页面样式；不得引入未要求的依赖>

# 验收标准

<怎样算完成：可运行的命令、可观察的效果、性能指标>

# 完成报告

<改动文件清单、每处改动原因、验证结果、遗留问题>

# 附录B  工单编号与阶段速查

表B-1  施工阶段与工单范围速查

| 阶段 | 内容 | 工单范围 | 串并行 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 环境准备与基线 | S0-01至S0-02 | 串行 |
| S1 | 项目骨架与依赖接入 | S1-01至S1-05 | 串行 |
| S2 | 相机交互层Demo | S2-01至S2-04 | 串行 |
| S3 | 构图算法库Demo | S3-01至S3-04 | 串行 |
| S4 | MediaPipe主体识别Demo | S4-01至S4-03 | 可并行 |
| S5 | AI后期修图Demo | S5-01至S5-04 | 可并行 |
| S6 | 拼接融合 | S6-01至S6-04 | 串行 |
| S7 | AI教练改造与数据扩展 | S7-01至S7-03 | 串行 |
| S8 | 测试与性能验证 | S8-01至S8-03 | 可并行 |
| S9 | 部署与比赛材料 | S9-01至S9-03 | 串行 |